Raadsvoorstel

| Raadsagenda | : | 30 juni 2005 | Nr. | : | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bijlage nr. | : |  |  |  |
| Portefeuille | : | Wethouder J.W. Haverdil |  |

Onderwerp		: vaststelling stedenbouwkundig plan Hutten-noord

Voorgestelde beslissing:

Het definitief stedenbouwkundig plan Hutten-noord d.d. 26-5-2005 vaststellen.

Inleiding

Sinds 1998 wordt gewerkt aan de herstructurering van het gebied Hutten-noord. Dit betreft in grote lijnen de ontwikkeling van woningbouwlocaties en de herbestemming van industrieel erfgoed op het voormalige DRU-terrein te Ulft. Het oorspronkelijke plangebied, groot ongeveer 14 ha. omvatte naast 7 te herbestemmen gebouwen industrieel erfgoed de bouw van 220 woningen.

Gezien de negatieve ontwikkelingen op de woningmarkt en de moeilijke financiële haalbaarheid heeft de gemeenteraad ingestemd met een eenmalige heroverweging van het plan. Uitgangspunt hierbij was wel dat een verdichting van het plan niet zou mogen leiden tot een aantasting van de kwaliteit en dat de totaal-exploitatie van alle onderdelen van het plan (inclusief industrieel erfgoed) financieel sluitend moest zijn. Het uiteindelijke stedenbouwkundig plan zou dan weer aan de gemeenteraad ter vaststelling moeten worden voorgelegd.

De heroverweging heeft uiteindelijk geleid tot het huidige plan van 277 woningen en de restauratie van 
7 rijksmonumenten.

Meetbaar effect

Na het definitief vaststellen van het plan en het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten, die binnen vier maanden moeten worden gevolgd door exploitatieovereenkomsten, kan door partijen worden begonnen aan de uitwerking van de werkelijke plannen. Dit betekent voor KVO de bouw van 205 woningen, voor Parès de bouw van 72 woningen en voor BOEi de restauratie en herbestemming van het industrieel erfgoed.

#### Argumenten

Het nieuwe plan omvat 277 woningen hetgeen een verdichting betekent ten opzichte van het oude plan van 220 woningen.  De kwaliteit heeft hier echter niet onder geleden.  Het Bouwplanoverleg Cultuurhistorie, bestaande uit het Gelders Genootschap, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de provincie Gelderland, heeft zich positief uitgesproken over het totale plan en daarbij aangegeven dat met name de Cité Industrielle (het gebied waar het erfgoed zich bevindt) een verbetering is ten opzichte van het oude plan.  De nieuwe stedenbouwkundige opzet is op maandag 9 mei j.l. gepresenteerd en toegelicht aan de comissie ROVC.

Kanttekeningen:

Een probleem dat nog niet is opgelost is het parkeren in de SSP-hal. Het is nog niet mogelijk gebleken het onderbrengen van het parkeren in het rijksmonument financieel haalbaar te maken. In de koepelovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat, uitgaande van de uitgangspunten voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het streven naar behoud van de SSP-hal, gezocht gaat worden naar een oplossing. De richtinggevende oplossing, die naderhand moet worden uitgewerkt, dient voor 15 juli 2005 aan de stuurgroep te worden voorgelegd.

Uitvoering

Planning:

De uitvoering van de verschillende onderdelen van het plan zal zoveel mogelijk op elkaar moeten aansluiten.

Daarom is in de koepelovereenkomst een integrale planning opgenomen die er als volgt uitziet:

KVO:		Type				aantal		levering grond		oplevering woningen           		vrijstaand (noord)		16			2006			2008

2/1 kap (noord)			26			2006			2008

geschakeld (naast CWI)	24			2007			2009

carré (achter Beltman)          	12			2007			2009

vrijstaand                          	1			2008			2010

2/1 kap (zuidrand)               	12			2008			2010

vrijstaand (zuidrand)              	8			2008			2010

vrijstaand (zuid)                      	2			2006			2008

Casa Vita (naast Marneth)     	12			2006			2008

appartementen (scheg)        	18			2007			2009

IJssel-havenwoningen         	25			2008			2010

geschakeld (zuidrand)            	40			2008			2010

waterwoningen                        	9 			2009			2011

Parès:              huur (Beltmancomplex)          	40			2006			2007

huur (naast Beltman)             	32			2007			2008

BOEi:               portiersgebouw   (cultuurcluster c.a.)			2007			2008

L-vormig gebouw (woningen)				2006			2008

ketelhuiscomplex				2008			2010

poetsafdeling+gieterij 				2007			2009

loonbureau						2006			2008              		SSP-hal (parkeren)					nog nader invullen

burgemeester en wethouders,

de heer L.H.M. van den Nieuwendijk	de heer H.J.M. Kemperman

secretaris	                                       burgemeester

Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie  ROVC d.d. 13 juni 2005:
De fracties van PvdA, Lokaal Belang GVS en VVD adviseren positief. 
De fractie van het CDA oordeelt overwegend positief, maar wenst nader beraad in eigen kring.

Meegezonden stukken behorende bij het voorstel:

1. definitief stedenbouwkundig plan.

Ter inzage gelegde stukken behorende bij het voorstel:

1. definitief stedenbouwkundig plan;

2. koepelovereenkomst en samenwerkingsovereenkomsten.