1e  Berap

2008

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Inleiding	3

Samenvatting	4

Beleidshoofdpunten	7

CENTRUMPLAN GENDRINGEN	7

CENTRUMPLAN TERBORG	8

CENTRUMPLAN ULFT	9

CENTRUMPLAN VARSSEVELD	10

PLAN HET GIETELINCK	12

PLAN HUTTEN ZUID	13

BREDE SCHOOL	14

CULTUURCLUSTER	16

LEEFBAARHEID KERNEN	17

PLATTELANDSONTWIKKELING, RECREATIE EN TOERISME	18

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, OUDEREN EN JONGEREN	20

Programma’s	21

PROGRAMMA 1 – RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	21

PROGRAMMA 2 – WONEN EN WERKEN	23

PROGRAMMA 3 – VERKEER EN VERVOER	28

PROGRAMMA 4 – VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	31

PROGRAMMA 5 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	34

PROGRAMMA 6 – MAATSCHAPPELIJKE ZORG	37

PROGRAMMA 7 –  CULTUUR, RECREATIE EN SPORT	41

PROGRAMMA 8 –  ONDERWIJS	44

PROGRAMMA 9 –  SOCIALE VOORZIENINGEN	47

PROGRAMMA 10 –  ALGEMEEN BESTUUR	49

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	52

Bedrijfsvoering	54

Inleiding

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2008.

Algemeen

De eerste bestuursrapportage 2008 ligt voor u. Door de verwezenlijking van veel speerpunten (‘wat gaan we daarvoor doen’) wordt helder dat de organisatie al behoorlijk doelgericht werkt.

Beleidsmatig

In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen en speerpunten per programma, aangevuld met een rapportage per paragraaf.

Leeswijzer

De bestuursrapportage is opgebouwd uit de programma’s met daarbij behorende financiële toelichting. Per programma wordt een analyse gegeven van de speerpunten. De financiële toelichting leidt tot een wijziging van de programmabegroting 2008.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van begrotingswijziging per programma.

Samenvatting

Met deze eerste bestuursrapportage over 2008 wordt er een overzicht gegeven van de stand van zaken tot 14 april 2008.

De uitkomst van deze eerste berap is € 3.478 nadelig. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de grootste afwijkingen:

- Programma 1: een voordeel op de bouwvergunningen van € 132.475

- Programma 2 : een voordeel op gronden en terreinen van € 30.705

- Programma 4 : een nadeel op volksgezondheid van € 28.238

- Programma 7: een nadeel op de opbrengst badgelden van € 100.000

- Programma 9: een voordeel op werk en inkomen van € 193.000

- Programma 9: een nadeel op inkomensondersteuning van € 54.000

- Programma 10: een nadeel op personeelsbeheer van € 60.000,--

Stand onvoorzien

In de primitieve begroting is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 2,50 per inwoner en daarmee bepaald op € 101.375. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen ten laste gebracht van onvoorzien:

Primitieve begroting					€ 101.375

Doelmatigheidsonderzoek burgerzaken en belastingen	€ - 14.560

Opzet Europa Conferentie				€ -   2.000

Huidige stand onvoorzien 	€   84.815

Voorstellen:

- De eerste bestuursrapportage 2008 vast stellen.

- Het nadeel ad. € 3.478 verwerken als stelpost eerste bestuursrapportage

- De mutaties onvoorzien vaststellen conform in deze samenvatting opgenomen overzicht.

- Begrotingswijziging vaststellen conform in deze samenvatting opgenomen recapitulatie. Voor een nadere toelichting zie afzonderlijke programma’s.

- De mutaties onvoorzien vaststellen conform in deze samenvatting opgenomen overzicht.

Beleidshoofdpunten

CENTRUMPLAN GENDRINGEN

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks		Ambtelijk verantwoordelijk: J. ten Have

Hoofddoelstelling:

Scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met eigen identiteit in Gendringen

- Ondersteunen overlegorgaan middenstand
In 2008 is tot op heden 2x overleg geweest met het overlegorgaan. Daarnaast zijn er diverse contacten geweest met de ondernemersvereniging over meer praktische zaken zoals onderhoud aan straatwerk, groenvoorzieningen enz.

- Bestemmingsplan actualiseren

De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Deze doelstelling kan derhalve worden afgevoerd van de lijst

- Opstellen plan van aanpak Posthuis

In 2008 is het overleg met de eigenaar van het Posthuis voortgezet.

Inzake het posthuis zal middels een advies aan het college de strategie worden uitgezet.

CENTRUMPLAN TERBORG

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren		Ambtelijk verantwoordelijk: T. ten Brinke

Hoofddoelstelling:

Scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met een eigen identiteit in Terborg.

1. Subdoelstelling:

Duidelijke en aantrekkelijke afbakening centrumgebied door aanvullende (woon) bebouwing Walstraat en Gravenpad om historisch centrum duidelijk kenbaar te maken.

  - Gravenpad voltooien.

Het Gravenpad  is in het nieuwe tracé uitgevoerd in puinverharding, waarover laatstelijk een tijdelijke asfaltlaag is gelegd. Het zal worden voltooid met het uitvoeren van de bestrating in gebakken klinkers, hetgeen aan snee kan komen zodra de nieuwbouw aan het Gravenpad, met name van het Plein Kaak, is gerealiseerd.

2. Subdoelstelling:

Herontwikkeling verwaarloosde bebouwing en terreinen om achteruitgang te doorbreken en woon- en winkelklimaat en leefbaarheid te versterken.

  - Ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden bieden.

De afronding van de planvorming voor het  Plein Kaak en een alternatieve planontwikkeling voor de Coop vomen de actualiteit in het overleg over de ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden.

  - Gravenhuis en Hoofdstraat 81 en 83 in herontwikkeling plan-deel 1B Trinity inbrengen.

Over de  herontwikkeling van Trinity  heeft recent een eerste oriënterend overleg plaatgevonden met de eigenaren, die met een derde partij  in gesprek zijn over een woon-zorg invulling.

3. Subdoelstelling:

Terugdringen doorgaand verkeer om verkeersdruk en –overlast terug te dringen, verkeersveiligheid te vergroten en verblijfsklimaat te versterken.

  - Maatregelen verkeersstudie/ verkeersveiligheidsplan uitvoeren, waaronder profielaanpassing Walstraat, aanduiding fietssuggestiestroken, aanleg plateaus, uitwegconstructies en wegversmallingen.

De betreffende fysieke maatregelen komen in uitvoering na afronding van de majeure bouwplannen aan de Walstraat. De formele maatregelen – instelling 30 km gebied – krijgen op korte termijn  hun beslag.

CENTRUMPLAN ULFT

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren	                                        Ambtelijk verantwoordelijk: K. Kelly

Hoofddoelstelling:

Versterken centrumfunctie in Ulft om de leefbaarheid te behouden.

De eerste vier maanden van 2008 zijn met name besteed aan het afronden van de voorbereidingsfase en het uitwerken en sluiten van een realisatieovereenkomst met Planoform. Daarnaast is gebruik gemaakt van het signaal dat de politie Ulft gaat verlaten en dat de locatie van het politiebureau daarmee vrij komt om tijdelijke parkeermogelijkheid te realiseren. De Smeltkroes en bibliotheek kunnen hierdoor tot de verhuizing naar het Cultuurcluster op hun huidige locatie blijven zitten en hoeven dus niet twee keer te verhuizen. De totale doorlooptijd van het centrumplan blijft, door het versneld opstarten van de fase De Blenk, gelijk aan de planning.

Tevens is er hard gewerkt aan het verkeerscirculatieplan voor het centrum.

1. Subdoelstelling:

Belevingswaarde en aantrekkelijkheid winkel- en verblijfsgebied vergroten

- Verplaatsing Bibliotheek en Smeltkroes en hergebruik locatie door bouw winkels en woningen

1.2	Nieuwbouw de Blenk

1.3	Herinrichting (omgeving) J.F. Kennedyplein

2a. Subdoelstelling:

Veiligheidsgevoel verbeteren (Sociale veiligheid, (ook buiten winkeltijden activiteit))

2.a	Geconcentreerd wonen in centrum bevorderen d.m.v. scheppen randvoorwaarden (bestemmingsplan)

2b. Subdoelstelling:

Veiligheidsgevoel verbeteren (Fysieke veiligheid, (verkeer))

2b.1	Realiseren extra parkeervoorzieningen (ondergronds en zo mogelijk aan randen)

2b.2	Inrichten verkeersluw centrum

CENTRUMPLAN VARSSEVELD

Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt	                                        Ambtelijk verantwoordelijk: J. ten Have

Hoofddoelstelling:

Opwaardering centrum Varsseveld door optimale concentratie detailhandel, horeca, diensten en wonen, zodat een compact en levendig centrum ontstaat.

1. Subdoelstelling:

Kwalitatieve verbetering Kerkplein in combinatie met herontwikkeling locaties direct hieraan grenzend

  - Creëren Kerkplein, vullen gaten in bebouwingswanden rond kerk en invulling met passende centrumfuncties
Met betrokken partijen (Protestantse Gemeente Varsseveld, Wonion, MVO) is een gezamenlijk presentatie gehouden op 17 maart 2008. Voorafgaand aan deze avond is de raadscommissie welzijn, Varssevelds Belang en de Varsseveldse middenstand / horeca afzonderlijk geïnformeerd.
Er bleek een bijzonder groot draagvlak onder partijen en burgerij voor de plannen te bestaan.
Voor het project wordt een ISV-aanvraag bij de provincie voorbereid. Deze aanvraag zal in juni 2008 door de raad worden behandeld.

2. Subdoelstelling:

Kwaliteitsslag bestaande panden en verblijfsgebieden

  - Nieuw- en verbouw panden, herinrichting verblijfsgebieden
Met de Protestantse Gemeente Varsseveld is overeenstemming bereikt over de plannen voor het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie naast de bestaande De Borch. De plannen voorzien ook in het renoveren van het bestaande pand De Borch.
Het Kerkplein verkrijgt in deze plannen ook een nog centralere functie dan het al heeft. Stedenbouwkundig wordt e.e.a. verder uitgewerkt.

3. Subdoelstelling:

Kwaliteitsslag bestaande panden en verblijfsgebieden

  - Vestiging centrumfuncties alleen nog in winkelconcentratiegebied
Het realiseren van de nieuwe gebouw naast De Borch en de voornemens voor de verbouw van Partycentrum De Ploeg, alsmede het vestigen van een supermarkt in het gebied passen in deze filosofie. Uitwerkingsprocedures zijn opgestart.

4. Subdoelstelling:

Bevorderen wonen

  - Toevoegen woningen/appartementen
Met MVO en Wonion worden plannen voor de realisatie van woningen / appartementen verder uitgewerkt. Uitwerkingsprocedures zijn opgestart.

5. Subdoelstelling:

Verbeteren situatie m.b.t. verkeer en parkeren

5.1	Uitwerken nota parkeerfonds. Mogelijk invoeren blauwe zone, verbeteren parkeerverwijssysteem, weren vrachtverkeer uit centrum.
De kaderstellende nota over parkeren in Oude IJsselstreek wordt in et komende najaar aan de raad aangeboden. Daarin zitten deze elementen opgesloten.

PLAN HET GIETELINCK

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil	                                        Ambtelijk verantwoordelijk: W. Peters

Hoofddoelstelling:

Revitalisering van het stedelijk gebied.

- Uitvoering geven aan gesloten overeenkomsten

De sanering van het gebied is zo goed als afgerond. De vervuilde grond wordt momenteel afgevoerd.

Het bouwrijpmaken van fase 2 wordt voorbereid en binnenkort aanbesteed.

De eerste woningen in fase 1 worden opgeleverd.

De bouwvergunning voor 40 woningen (gedeeltelijk starters) in fase twee is aangevraagd.

De woningen van Wonion in het Beltmancomplex zijn in voorbereiding.

De restauratie van de cultuurfabriek is in volle gang.

De invulling van de badkuipenemailleerderij wordt voorbereid.

- Regie voeren en kwaliteit bewaken

Onder regie van de gemeente wordt een handboek voor de openbare ruimte gemaakt. Voor de invulling van de Cité Industriële wordt rekening gehouden met de functies van de diverse gebouwen.

Voor fase 2 wordt een beeldkwaliteitplan gemaakt.

- Publiekrechtelijke procedures voeren op basis onderliggend integraal stedenbouwkundig plan

Het bestemmingsplan is in voorbereiding en zal, na afronding, nog dit jaar in procedure worden gebracht.

PLAN HUTTEN ZUID

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil	                                        Ambtelijk verantwoordelijk: W. Peters

Hoofddoelstelling:

Revitalisering van het stedelijk gebied.

- Publiekrechtelijke procedures voeren op basis onderliggend integraal plan en overeenkomsten

Het bestemmingsplan voor het gebied Hutten-zuid is in voorbereiding en zal na afronding nog dit jaar in procedure gebracht worden.

- Uitvoering overeenkomsten

De woningbouwplannen in de 2e fase (Lingeveste) worden momenteel uitgewerkt evenals de plannen voor fase 4 (Wonion).

De sloop van de opstallen binnen het gehele gebied van Hutten-zuid is afgerond. De aanbesteding van de sanering en het bouwrijpmaken heeft plaatsgevonden en de opdrachten worden verstrekt. De uitvoering zal dit voorjaar plaatsvinden.

- Vervullen de regierol. Leveren projectleider en kwalitatief supervisor

Onder regie van de gemeente is begonnen met de uitwerking van het handboek voor de openbare ruimte. Hierin zullen de kwaliteitsnormen van de eerste fase als uitgangspunt dienen.

Tevens wordt onder regie van de gemeente door de stedenbouwkundige het binnengebied van fase 2 uitgewerkt.

.

BREDE SCHOOL

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks	                                Ambtelijk verantwoordelijk: H. Kolenbrander

Hoofddoelstelling:

Realiseren van een sluitende aanpak voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar

1. Subdoelstelling:

Verbeteren van sluitende aanpakken tussen scholen en jeugdinstellingen om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Waar mogelijk creëren van multifunctionele accommodaties

  - Terborg: Realisatie multifunctionele accommodatie

Ruimtelijke ordeningsprocedure (vrijstelling art.t 19, lid 2) november 2007 gestart. Één zienswijze ontvangen. Bouwvergunning 1e fase voor multifunctionele accommodatie  in afronding voor afgifte. Idem besteksgereedmaken voor aanbesteding medio zomer 2008.  Concepten huur- en exploitatieovereenkomsten tussen verhuurder (Wonion) en gebruikers in voorbereiding.

  - Silvolde: Voorschoolse voorzieningen in servicecentrum Lichtenberg

Maakt onderdeel uit van het gefaseerde herstructureringsplan de Lichtenberg. Ruimtelijke onderbouwing voor start vrijstellingsprocedure bestemmingsplan en 1e fase bouwvergunning multifunctionele accommodatie in afrondende fase.  Er is  gestart met opzet concepten huur- en exploitati overeenkomsten tussen verhuurder (Wonion) en gebruikers.

  - Varsseveld: Haalbaarheidsonderzoek samengaan Koningin Wilhelminaschool en Maranathaschool

Haalbaarheidsonderzoek 1e fase gericht op samengaan en locatiekeuze in februari 2008 opgestart. Eerste conceptrapportage gepland juni 2008.

  - Ulft: Ontwikkeling Ulft-noord in relatie tot positie basisscholen Dobbelsteen en 
St. Anthonius
Stedenboukundige randvoorwaarden worden uitgewerkt, met doel vastlegging in een masterplan na de zomer, waarin tevens opgenomen een eerste duiding over mogelijk locatie van de multifunctionele accommodatie. Inhoudelijk onderzoek over samengaan van de basisscholen moet nog worden opgestart. Schoolbestuur heeft daartoe een eerste concept-visie opgesteld ter bespreking.

  - Opzetten van een integraal huisvestingsplan (IHP). Mede in relatie tot effecten ontwikkeling “Oude IJsselstreek op weg naar 2020”.
In afdelingsplan en in samenspraak met besturenoverleg gepland voor 2e halfjaar 2008.

2. Subdoelstelling:

Door middel van goede huisvesting bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs en een veilige schoolomgeving.

2.1	Onderhouds- en beheerovereenkomsten afsluiten met betrokken partijen

Met schoolbesturen zijn op basis van het meerjaren onderhoudsplan uitvoeringsafspraken gemaakt voor 2008 en 2009.

In kader van het proces veilige school wordt met politie, voortgezet onderwijs en gemeente in het kader van een veilige schoolomgeving  een “project veilige school” uitgewerkt.

Planning is om dit in november in een convenant vast te leggen.

CULTUURCLUSTER

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil	                                Ambtelijk verantwoordelijk: E. Lionarons

Hoofddoelstelling:

Het samenvoegen en uitbouwen van culturele voorzieningen en activiteiten in één cluster om synergie en efficiencywinst te bereiken (1 + 1 = 3)

- Inrichting beheerorganisatie
Het college van burgemeester heeft het bestuur van de stichting cultuurfabriek DRU geïnstalleerd. Daarnaast is m.i.v. 1 maart 2008 de directeur van de cultuurfabriek in dienst getreden.

- Restauratie portierscomplex
Eind 2007 werd de restauratie aanbesteed (binnen de beschikbare budgetten) en werd een aanvang gemaakt met de restauratie. De restauratie ligt op schema en zal in de tweede helft van 2008 afgerond worden.

- Realisatie inbouwpakket

De aanbesteding van het inbouwpakket is ten tijde van het maken van deze BERAP in het finale stadium en dus nog niet afgerond

4.Uitwerking plan IJzermuseum

Het haalbaarheidsonderzoek voor realisatie van een Nederlands IJzermuseum en het onderzoek naar huisvesting voor Breekijzer op het Gietelinck,  samen met het IJzermuseum in ‘de Afbramerij’ is afgerond. Met de vervolgopdracht aan de Stichting Museumontwikkeling wordt een kwartiermaker aangesteld die de realisatie van het totaalconcept, op basis van en gezonde financiële basis, gaat vormgeven.

- Oplevering en opening cultuurcluster

Als de aanbesteding voor het inbouwpakket eind mei 2008 positief afgerond wordt is de bouwkundige oplevering conform de bekende planning in mei 2009.

LEEFBAARHEID KERNEN

Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt	                                Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot

Hoofddoelstelling:

Het creëren en/of in stand houden van een leef-, woon-, en werkomgeving die past bij een vitale plattelandsgemeente.

- Opstellen leefbaarheidplannen

  - Terborg

  - Silvolde

  - Westendorp

Deze leefbaarheidsplannen worden bottom-up opgesteld. De kernen worden daarbij ondersteund door de VKK (vereniging voor kleine kernen). Dit betekent dat de planning van de leefbaarheidsplannen mede afhankelijk is van externen. Het plan van Terborg is gepland voor de raad van juni, de overigen zijn gepland voor de raad van december.

2.	Actualiseren leefbaarheidplannen

De leefbaarheidsplannen zijn inmiddels geactualiseerd, in samenspraak met de betreffende belangenverenigingen.

1. Subdoelstelling:

Het creëren en/of in stand houden van een leef-, woon-, en werkomgeving die past bij een vitale plattelandsgemeente.

  - Beleidsnota maatschappelijke en commerciële voorzieningen

2. Subdoelstelling:

Kwaliteitsverbetering leef- en woonomgeving.

  - Wijkverbeteringplannen in samenwerking met woningbouwcorporatie en bevolking opstellen en uitvoeren Ulft-noord en Varsselder-Veldhunten

Volgens planning wordt na de zomer 2008 het Masterplan (stedenbouwkundig plan) afgerond voor Ulft Noord; Vogelbuurt/Biezenakker. Daarna worden de voorbereidingen getroffen voor het maken van een nieuwe bestemmingsplan Biezenakker en inrichtingsplan Vogelbuurt. Volgens planning wordt het bestemmingsplan Biezenakker medio 2009 afgerond. Volgens planning wordt de herinriching van de openbare ruimte Vogelbuurt in de periode 2009-2011 gefaseerd uitgevoerd.

PLATTELANDSONTWIKKELING, RECREATIE EN TOERISME

Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt /J.W. Haverdil / J.P.M. Alberse

Ambtelijk verantwoordelijk: R. Krabben

Hoofddoelstelling:

Het realiseren van een vitaal, aantrekkelijk en leefbaar buitengebied voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente

- Uitvoering projecten Gebiedsprogramma Oude IJsselstreek en Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Europese subsidieregels belemmeren het sluiten van een integrale uitvoeringsovereenkomst met de provincie over de uitvoering van het Gebiedsprogramma OIJ. Voor individuele onderdelen uit het programma kan wel subsidieaanvragen worden ingediend. Op deze wijze wordt reeds gewerkt (oa. bijdrage restauratie Korenmolen Voorst).

- Participatie uitwerking visie Oude IJssel
De gemeente Oude IJsselstreek is bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij de uitwerking van de visie voor de Oude IJssel. De visie is medio 2008 gereed. Onduidelijk is op welke wijze uitvoering van de visie wordt opgepakt.

1. Subdoelstelling:

Versterken sociaal economische omstandigheden landbouw, recreatie en toerisme, en wonen, werken en leefbaarheid.

1.1	Zie hoofddoelstelling

2. Subdoelstelling:

Creëren goede omgevingskwaliteit op gebied water, milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie.

2.1	Zie hoofddoelstelling

3. Subdoelstelling:

Verbeteren recreatieve voorzieningen om toename aantal bezoekers te bewerkstelligen en economie te versterken.

- Zie hoofddoelstelling

- Invoeren uniforme recreatieve objectbewegwijzering

Inventarisatie van de recreatieve objecten die voor uniforme objectbewegwijzering in aanmerking komen is afgerond. Uitvoering in opdracht van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is nog in het jaar 2008 voorzien.

- Inrichten informatiezuilen
Financiering (Regiocontract) van het inrichten van digitale informatiezuilen is rond. Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme is hiervan de trekker. Plaatsing zal naar verwachting in het jaar 2009 plaatsvinden.

- Verbetering informatievoorziening toerisme-recreatie / VVV
Aan VVV-Achterhoek is opdracht verleend om te onderzoek te doen naar de gewenste opzet van een lokale VVV-functie. Hierbij worden enkele varianten met kostenconsequenties uitgewerkt. Ook op regionaal niveau vindt er als onderdeel van het Regionale TROP-proces volop discussie plaats over de toekomst van lokale VVV’s plaats. Sprake zal zijn van verregaande samenwerking op Achterhoekse schaal of van het opgaan van lokale VVV’s in de VVV-Achterhoek.

- Achterhoekspektakeltoer

Als onderdeel van het Regiocontract is co-finaciering ontvangen voor de organisatie van de Achterhoek Spektakel Toer voor een periode van 4 jaar. Deze periode dient te worden gebruikt om het evenement te laten uitgroeien tot een Toer die in belangrijke mate op eigen kracht kan draaien. De Achterhoek Spektakeltoer doet elke 2 jaar een gemeente aan (10 deelnemende gemeenten en 5 etappes per jaar). De voor onze gemeente in 2008 geplande voorstelling van de Achterhoek Spektakel Toer vindt als onderdeel van de opening van de Cultuurfabriek in de zomer van 2009 plaats.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, OUDEREN EN JONGEREN

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks	C.M. Sluiter-Kuilwijk       Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot

W.E.N. Rijnsaardt	                                                                                         T. Tomberg

Hoofddoelstelling:

Het versterken van de sociale samenhang, het voorkómen van problemen en het bevorderen van deelname van alle inwoners aan de samenleving.

Onderdeel van beleidsnota Wmo. In deze nota worden de speerpunten voor de komende 4 jaren nader uitgewerkt.

Naar aanleiding van de beleidnota WMO is een uitvoeringsplan in ontwikkeling. Deze is in februari aan de WMO-raad voorgelegd. Het document zal in mei ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Een deel van de uitvoeringsnota betreffen lopende zaken of onderdelen die mede voortvloeien uit andere beleidsnota’s en die daardoor reeds in ontwikkeling zijn.

1. Subdoelstelling:

Eén zorgloket met goed gekwalificeerd personeel, voor alle zorgvragen, die integraal benaderd worden.

  - Uitvoering beleidsnotitie Wmo

  - Verschuiving activiteiten in kader van indicatiestelling van CIZ naar gemeente

Een deel van de indicaties wordt inmiddels door het zorgloket zelf uitgevoerd. Voor een deel wordt nog advies ingewonnen bij het CIZ.

2. Subdoelstelling:

Deze worden nader vastgesteld in de beleidsnota Wmo.

  - Zie hoofddoelstelling

Programma’s

PROGRAMMA 1 – RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil	                                   Ambtelijk verantwoordelijk: F. Kroesen

Hoofddoelstelling:

Realiseren van een vitale plattelandsgemeente met een schaal van 47.000 à 50.000 inwoners

OWN 2020 uitvoeren volgens de vastgestelde planning

Voorbereiding bestemmingsplannen centrumplannen  en actualisering diverse bestemmingsplannen

1. Subdoelstelling:

Tot stand brengen van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met gedifferentieerde woningbouw en verantwoorde werkgelegenheidsperspectieven

  - OWN 2020 projecten uitvoeren

  - Ontwikkeling centrumplannen (zie beleidshoofdpunten)

  - Leefbaarheidplannen opstellen (zie beleidshoofdpunt Leefbaarheid kernen)

2. Subdoelstelling:

Revitalisering van het stedelijk gebied

2.1	Zie beleidshoofdpunt:

	-	Het Gietelinck

-	De Hutten-Zuid

3. Subdoelstelling:

Ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, landschap, recreatie en toerisme

Zie ook beleidshoofdpunt Plattelands ontwikkeling, recreatie en toerisme

  - Investeringen (zie MIP)

  - Exploitatie zie  Nieuw Beleid

4. Subdoelstelling:

Woningbouw volgens programma OWN 2020

  - Verlenen van bouwvergunningen, vrijstellingen e.d.

Financiële toelichting

|  | Primitieve begroting 2008 | Wijzigingen n.a.v. Berap | Nieuwe raming |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale lasten | € 2.571.398,00 | € 82.655,00 | € 2.654.053,00 |
| Totale baten | € 1.034.795,00 | € 215.130,00 | € 1.249.925,00 |
| Totaal programma | € 1.536.603,00- |  | € 1.404.128,00- |
| Financiële analyse |  |  |  |
| Lasten |  | nadeel | 82.655,00 |
| Planschade Incidenteel bijramen budget planschade met een bedrag van € 15.500 wegens toe te kennen planschade oude plannen. De geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de planschadevergoedingen van de afgelopen 2 jaar en een toename van het aantal planschade verzoeken. |
| Bouwvergunningen Bijramen de kosten voor het Gelders Genootschap en inhuur personeel ter verbetring van de dienstverlening. |
| Baten |  | voordeel | 215.130,00 |
| Planschade: Incidenteel bijraming inkomstenraming planschade met een bedrag van € 15.500 wegens ontvangen planschadevergoeding. |
| Bouwvergunningen: Bijramen de inkomsten bouwleges met een bedrag van € 200.000,-- wegens het grote aantal in behandeling zijnde bouwvergunningen welke in 2008 worden afgehandeld. (incidenteel) |

PROGRAMMA 2 – WONEN EN WERKEN

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil	                                   Ambtelijk verantwoordelijk: W. Peters

Hoofddoelstelling:

Tot stand brengen van een vitale plattelandsgemeenten met een zo optimaal mogelijk woon-, werk-, en leefklimaat en waarin voldoende en passende huisvesting voor eigen inwoners is gerealiseerd en een gedifferentieerd aanbod aan woningzoekenden van elders kan worden voorgelegd.

1. Subdoelstelling:

Nieuwbouw en planvorming afstemmen op kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van  eigen inwoners en potentiële nieuwe inwoners van de gemeente

1.1	Nieuwe woongebieden ontwikkelen

Breedenbroek
-	Het Rabelink-2
	Hier zij nog geen activiteiten.

Etten:

- locatie Vink

Er is al eens een bouwplan ingediend. Momenteel zijn er vanuit de ontwikkelaar geen 
             activiteiten.

- Schimmels III (20 won)

Het bouwplan is in ontwikkeling. Het bestemmingsplan is in procedure (ligt ter visie).

- Oldenhove

Er is bouwvergunning verleend voor 6 woningen.

- Klompendijk

Hier zijn geen activiteiten.

Gendringen:

- Lenteleven/Waalstraat (150 won)

Stedenbouwkundige visie is in voorbereiding.

- Vml gemeentewerf

Ontwerpplan is gemaakt; wordt momenteel aangepast.

- Grotestraat/Veldweg

Bouwplan is in uitvoering.

- IJsselweg

Geen activiteiten

Megchelen:

- Kiwitz (18 won)

Bestemmingsplan en bouwplannen zijn in ontwikkeling

- Past. Geerdink-Johanninkweg

Geen activiteiten

Netterden:

- Slawijkseweg (25 won)

Grondaankopen lopen. Bestemmingsplan wordt ontwikkeld.

- Emmerikseweg 4

De bouwvergunningen zijn verleend.

Silvolde:

- Ulftseweg 83

Geen activiteiten.

- Biely Sport

Plan wordt ontwikkeld.

- De Bult

Artikel 19 procedure loopt.

- De Olde Bond

Plan is in ontwikkeling

- Jachtlaan/t Heem (12 won)

Plan is in ontwkkkeling. Er zijn bezwaren.

- Marktstraat 2

Geen activiteiten.

- Suselbeek (8 won)

Er is een plan voor meer woningen in ontwikkeling.

- Terborgseweg (21 won)

Plan is in ontwikkeling.

Sinderen:

- Kromkamp (27 won)

Wacht op plannen Kromkamp.

Terborg:

- ABN

Plan is in ontwikkeling.

- Doetinchemseweg/Markt
      Plan is in ontwikkeling.

- Kon. Emmastraat
      Is in uitvoering.

- Rietborgh/Bosboomstraat

Planontwikkeling loopt.

- Gravenpad
      Geen activiteiten.

- Hof van Terborg
      Ontwikkeling loopt.

- Plein Kaak
      plannen zijn in uitvoering

- Stationslokatie
      Geen activiteiten.

- Vezo
      Wordt nieuw plan ontwikkeld.

Ulft:

- Centrumplan  (100 won)

Overleg met ontwikkelaar over contracten loopt.

- Het Anker   (16 won)
      Er lopen gesprekken met de ontwikkelaar over de haalbaarheid van het plan.

- Kempers
      Geen activiteiten.

- Biezenakker (240 won)
      Masterplan is in ontwikkeling. September 2008 gereed.

- Brandweerkazerne
      Ontwerp bestemmingsplan is gereed.

Varsselder:

- Voetbalveld (25 won)

- De Möl

- V.d. Pavert
      Momenteel vindt nog overleg plaats over de haalbaarheid en mogelijkheid van de    
      plannen, alleen of in combinatie met elkaar.

Varsseveld:

- Essenkampterrein (20 won)

Plan is in voorbereiding.

- Edah (15 won)
      Stedenbouwkundig ontwerp is bijna gereed.

- Heyerman

- Kuijpershof    
      er is een nieuw plan in ontwikkeling.

- Mauritshove
      Het ontwerp is gereed.

- Tuitstraat 1 en 2 
      Hier zijn nog geen activiteiten.

Westendorp:

- Lettink   
      Geen activiteiten.

- Kerkhof
      Het ontwerp-bestemmingsplan is gereed.

  - Transformeren verouderde industrieterreinen naar woongebieden

  - Akkermansweide, Terborg

De mogelijkheden en de haalbaarheid worden onderzocht.

  - IJsselweide (noordelijk deel), Ulft
          Door de ontwikkelaar is een ontwerpplan ingediend.

  - De Pol, Ulft

In het nieuwe bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om het omzetten van 
            bedrijventerrein naar woningbouw mogelijk te maken.

  - Bouwen voor specifieke doelgroepen

  - De Lichtenberg, Silvolde
          Over het plan voor een multifunctioneel centrum en woningen voor ouderen loopt overleg

met Wonion.

  - De Schuylenburg, Silvolde

Plan is in uitvoering

  - Eskopje, Varsseveld

Bouwplan voor de starterswoningen is ingediend.

2. Subdoelstelling:

Verbetering kwalitatieve woon- en werkomgeving

2.1	Centrumplannen ontwikkelen

(zie beleidshoofdpunten)

2.2	Verouderde woonwijken herinrichten

-	Schrijversbuurt Gendringen
Het grootste deel is gerealiseerd. De laatste woningen zijn in ontwikkeling.

-	Beatrixstraat, Terborg
Het plan is gedeeltelijk in uitvoering. Deel is gesloopt.

-	Vogelbuurt, Ulft

Het plan is, in combinatie met het plan Biezenakker, in voorbereiding. Masterplan wordt gemaakt.

-	De Lichtenberg, Silvolde

Met Wonion vindt overleg plaats over de te bouwen woningen.

-	Essenkamp, Varsseveld

Hier zijn nog geen activiteiten.

3. Subdoelstelling:

Verbeteren leefbaarheidmilieu in alle woonkernen gemeente

  - Uitvoeren Speelruimte Beleidsplan

  - Opstellen Groenbeleidsplan

Is in voorbereiding. Binnenkort komt brainstormsessie met raadscommissie.

4. Subdoelstelling:

Versterken sociaal economische omstandigheden

  - Zie beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme

5. Subdoelstelling:

Economische ontwikkeling

  - Optimaliseren bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden uitbreiden

Industrieterreinen in Ulft en Varsseveld ontwikkelen en uitgeven
Op industrieterrein Hofskamp te Varsseveld worden gronden uitgegeven. Op terrein De Rieze te Ulft wordt binnenkort begonnen met het bouwrijpmaken en lopen gesprekken met gegadigden voor industriegrond.

  - Middenstand optimaliseren en ambulante handel vitaliseren

- Centrumplannen met winkelconcentratie in grotere woonkernen adequaat vormgeven en ontwikkelen
zie beleidshoofdpunten centrumplannen.

- Vitaliseren weekmarkten

-	Varsseveld

-	Silvolde

-	Terborg

-	Ulft

-	Gendringen

6. Subdoelstelling:

Meer focus gemeente op kerntaken

  - Vermindering gemeentelijke bezittingen
Afstoten woningbezit, garageboxen en bossen

Momenteel vindt inventarisatie plaats. Afhankelijk van deze inventarisatie komt er een
                voorstel tot eventuele verkoop.

Financiële toelichting

| Lasten |  | nadeel | 15.485,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aan- en verkopen algemeen De uitgavenraming incidenteel verhogen met € 7.735,-- wegens extra kosten inmeten en kadaster. Deze kosten zijn als gevolg van het opheffen van de afdeling landmeten aanzienlijk hoger dan voorheen. |
| Baten |  | voordeel | 38.440,00 |
| Gronden en woningen De inkomstenraming incidenteel verhogen met € 40.000,-- wegen verkoop van groenstroken. |

PROGRAMMA 3 – VERKEER EN VERVOER

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren	                                   Ambtelijk verantwoordelijk: K. Jacobs

Hoofddoelstelling:

Een duurzaam veilige gemeente op gebied van verkeer en vervoer

1. Subdoelstelling:

Verhogen verkeersveiligheid

1.1	Opstellen jaarlijks actieplan verkeersveiligheid

In 2006 is het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het GVVP bevat de meerjarenplanning. In dit plan is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt in het actieplan verkeersveiligheid. Deze evaluatie is gepland in het 3e kwartaal van 2008.

1.2	Opvullen blinde vlekken in 60 km/uur zones
In het najaar van 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders een aanvullende beleidsnotitie over het opvullen van blinde vlekken in 60 km/uur-zones vastgesteld. Dit beleid wordt nu uitgevoerd.

1.3	Inrichten schoolzones nabij basisscholen
In het GVVP uit 2006 is vastgesteld dat de gemeente bereid is schoolzones in te stellen met als voorwaarde dat scholen actief verkeersbrigadiers werven. Scholen worden actief benaderd. In het 1e kwartaal van 2008 is de schoolzone bij de Walburgisscool in Netterden uitgevoerd.

1.4	Realisatie verkeersveilige landbouwroutes

Naar aanleiding van de provinciale pilot zijn de projecten landbouwverkeer N317 Etten en N318 bij Varsseveld opgenomen op de actielijst 2008-2010 door de provincie. Uitvoer is afhankelijk van de verantwoordelijk wegbeheerder, de provincie Gelderland.

1.5	Diverse activiteiten
Zie beleidshoofdpunten Centrumplannen Terborg, Ulft en Varsseveld

2. Subdoelstelling:

Voldoende parkeergelegenheid

2.1	Uitvoeren notitie parkeerbeleid

Het parkeerbeleid uit voormalig gemeente Wisch is leidend voor de gemeente Oude

IJsselstreek. Dit beleid wordt dit jaar geëvalueerd en geactualiseerd naar de gemeente

Oude IJsselstreek. Vooruitlopend hierop worden voorbereidingen getroffen voor de

invoering van het parkeerfonds in het centrum van Varsseveld. Behandeling

gemeenteraad in het najaar.

3. Subdoelstelling:

Verkeersveilig en aansluitend netwerk van (brom) fietsvoorzieningen, zowel utilitair als recreatief

3.1	Uitvoeren notitie Langzaam verkeer

In het GVVP uit 2006 is als aanbeveling opgenomen om beleid te ontwikkelen voor

langzaam verkeer,zoals fietsers en voetgangers.Volgens planning afronding juni 2008.

4. Subdoelstelling:

Kwalitatief goede wegen, straten en pleinen

  - Opstellen notitie rationeel wegbeheer

Vindt jaarlijks plaats door het Taakveld Nieuwe Werken.

Financiële toelichting

|  | Primitieve begroting 2008 | Wijzigingen n.a.v. Berap | Nieuwe raming |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale lasten | € 4.951.493,00 | € 18.300,00 | 4.969.793,00 |
| Totale baten | € 94.660,00 | € 12.500,00- | € 82.160,00 |
| Totaal programma | € 4.856.833,00- |  | € 4.887.633,00- |

| Lasten |  | nadeel | 18.300,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Openbare verlichting De prijzen voor Netbeheer elektriciteit zijn de laatste jaren fors toegenomen. De kosten voor netbeheer worden onder andere berekend aan de hand van het aantal lichtbronnen in de gemeente. Door toepassing van energiezuinige verlichting is de uitbreiding van het openbare verlichtingsnetwerk de laatste jaren opgevangen, zonder een verhoging van het benodigde budget. Er is eerder een besparing doorgevoerd. De doorvoering van energiezuinige verlichting is nu zover, dat kostenverhogingen door de netbeheerder niet meer kunnen worden opgevangen in de begroting, zonder een aanpassing van het budget netbeheer met € 30.000. |
| Gladheidsbestrijding Incidenteel kan het budget worden verlaagd met € 8.8 00. De zoutvoorraad is nog groot genoeg er zal dit jaar niet zo veel worden ingekocht. De verwachting is dat er niet zoveel nodig is. |
| Verkeersregelingsinstallaties Het budget kan gezien de uitgaven over de afgelopen 3 jaar naar beneden worden bijgesteld. De uitgavenraming verkeersregelinstallaties incidenteel verlagen met € 2.900. |

| Baten |  | nadeel | 12.500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Klein onderhoud wegen De inkomsten van nutsbedrijven voor aanleg vergunningen, kabels en leidingen zullen dit jaar niet meer bedragen dan € 5.000, dit levert een nadeel op van € 6.500. |
| Vergunningen uitweg/gebruik weg In de begroting is uitgegaan van 60 vergunningen op jaarbasis. Dit is mede gebaseerd op own 2020. Op dit moment zijn er 10 vergunningen verleend. Op basis van dit getal zal het eindbedrag uitkomen op € 3.000. Dit betekent een incidentele verlaging van € 2.500. |
| Bermen De inkomstenraming voor de verhuur van de hoogwerker vervalt, dit levert een structureel nadeel op van € 3.500. |

PROGRAMMA 4 – VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                Ambtelijk verantwoordelijk: G. Aalbers

W.E.N. Rijnsaardt

Hoofddoelstelling:

Verbeteren van de volksgezondheid en de leefomgeving

Scheppen van randvoorwaarden voor het minimaal in standhouden en het verbeteren van de gezondheid en van de leefomgeving van de inwoners

Zie ook beleidshoofdpunt Wmo

1. Subdoelstelling:

Streven naar zo gezond mogelijke inwoners

  - Opstellen van een uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid

1.2	Uitvoering gemeentelijke taken Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)

1.3	Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid

1.4	Opstellen en uitvoeren vervolgplan project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek

Zie ook beleidshoofdpunt Wmo
Uitvoeringsprogramma is opgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan. Tevens is het vervolgplan Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek opgesteld en worden de verschillende activiteiten doorlopende uitgevoerd. Wat betreft de uitvoering van de gemeentelijke taken WCPV: hier wordt doorlopend uitvoering aangegeven door onder andere de activiteiten voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid en het alcoholmatigingsplan. De evaluatie lokaal gezondheidsbeleid staat gepland voor 2010.

2. Subdoelstelling:

Schone en milieuhygiënische leefomgeving

2.1	Vaststellen Waterplan
Uitvoering is conform planning.

  - Vaststellen Gemeentelijke rioleringsplan
Gemeentelijk rioleringsplan is eind 2006 door de raad vastgesteld.

  - Verlenen Milieuvergunningen
Het aantal te verlenen milieuvergunning in 2008 is veel hoger dan gepland. Hierdoor dreigt er een knelpunt te ontstaan dat nog wordt vergroot door het vertrek van een medewerker waarbij de vacante  functie niet wordt ingevuld door een vergunningverlener milieu. 
Dit gaat in eerste instantie ten koste van het omzetten van oude milieuvergunningsvoorschriften in maatwerkvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Dit is onvoldoende om het knelpunt op te lossen. Er is budget om vergunningverlening uit te besteden. Dit zal worden gebruikt maar is naar verwachting niet voldoende. In de volgende berap wordt hierop teruggekomen.

Financiële toelichting

PROGRAMMA 5 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse                         Ambtelijk verantwoordelijk: A. Vaartjes

Hoofddoelstelling:

Subjectieve en objectieve veiligheid Oude IJsselstreek verhogen samen met inwoners, bedrijven en instellingen

Uitvoeren van kadernota integrale veiligheid

Op 17 juli 2007 is door het college het jaarprogramma integrale veiligheid vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de kadernota Integrale Veiligheid die op 27 september 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De in het jaarprogramma beschreven activiteiten maken voor het merendeel deel uit van bestaand beleid en wordt zoals te doen gebruikelijk uitgevoerd. De vorderingen ten aanzien van nieuw beleid wordt hieronder beschreven.

Veilige woon- en leefomgeving

Voor het project buurtbemiddeling wordt waarschijnlijk eind mei 2008 een definitief voorstel in het college gebracht.

Jeugd en Veiligheid

Er is een convenant in voorbereiding waarin veiligheidsafspraken in en om scholen worden vastgelegd. De verwachting is dat dit convenant eind oktober 2008 ondertekend kan worden.

Externe Veiligheid

Het extern veiligheidsbeleid is in voorbereiding.

Rampenbestrijding

I.v.m. de overdracht van werkzaamheden worden enkele activiteiten op het gebied van rampenbestrijding met enig vertraging uitgevoerd. De aanschaf van de communicator is vertraagd omdat op regionaal niveau nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn over het gebruik van dit apparaat.

1. Subdoelstelling:

Inrichten brandweerorganisatie die alle schakels veiligheidsketen naar behoren kan uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkeling veiligheidsregio

1.1	Uitvoeren brandweerbeleidsplan

Het brandweerbeleidsplan is op 17 december 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. De stand van zaken voor de in 2007 en 2008 uit te voeren voorstellen is als volgt:

- Preventietaken: Anticiperen op Gebruiksbesluit en Omgevingsvergunning.
Het college heeft de, in anticipatie op de inwerkingtreding van het gebruiksbesluit, te volgen werkwijze vastgesteld;

- Voorzien in goede bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen en het onderhouden van de bluswatervoorziening.
De uitvoering van dit voorstel wordt in 2008 uitbesteed;

- Kwaliteit van het oefenen en opleiden voor bevelvoerders verbeteren en de nodige faciliteiten leveren.
De extra bevelvoerdertrainingen hebben in februari 2008 plaatsgevonden;

- Zorgen dat de huisvesting van de kazernes voldoet aan de ARBO eisen.
De opdracht is verstrekt aan de architect. Momenteel worden de schetsplannen uitgewerkt;

- Vrijwilligers op een veilige manier hun taken laten uitvoeren.
De risicoanalyse met aanbevelingen is in concept gereed.

2. Subdoelstelling:

Verkeersveiligheid verbeteren

2.1	Zie beleidshoofdpunten Centrumplan Terborg, Ulft en Varsseveld

3. Subdoelstelling:

Sociale veiligheid verbeteren

3.1	Zie beleidshoofdpunten Centrumplan Ulft

Financiële toelichting

|  | Primitieve begroting 2008 | Wijzigingen n.a.v. Berap | Nieuwe raming |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale lasten | € 2.078.271,00 | € 7.720,00 | € 2.085.991,00 |
| Totale baten | € 65.500,00 | € 10.000,00- | € 55.500,00 |
| Totaal programma | € 2.012.771,00- |  | € 2.030.491,00- |

PROGRAMMA 6 – MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                         Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot

C.M. Sluiter-Kuilwijk

Hoofddoelstelling:

Het versterken van de sociale samenhang, het voorkómen van problemen en het bevorderen van deelname van alle inwoners aan de samenleving

Zie beleidshoofdpunt Wet maatschappelijke ondersteuning

1. Subdoelstelling:

Verbeteren sluitende aanpakken tussen scholen en jeugdinstellingen om ontwikkelingskansen kinderen te vergroten

1.1	Zie beleidshoofdpunt Brede School

2. Subdoelstelling:

Verbetering sturing door gemeente en verantwoording door de welzijnsinstelling om maatschappelijke effecten te verhelderen

2.1	Professionele welzijnsinstellingen ondersteunen burgers in hun bijdrage aan de hoofddoelstelling van dit programma. De gemeente geeft heldere opdrachtformulering en er wordt transparant verantwoording afgelegd door de welzijnsinstelling.
Prestatieafspraken welzijnsstichting (beleidsgestuurde contractfinanciering)

Via de begroting 2008 worden met de welzijnsinstelling de eerste prestatie-afspraken gemaakt. Door personele omstandigheden loopt dit traject waarschijnlijk wat vertraging op.

3. Subdoelstelling:

Sociale veiligheid verbeteren

3.1	Zie beleidshoofdpunten Centrumplan Ulft

4. Subdoelstelling:

De vijf gemeentelijke functies: advies en informatie, signaleren van problemen, toegang tot het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg, worden in samenhang uitgevoerd en de afstemming tussen het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg wordt verbeterd.

  - Het realiseren van een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

Het CJG is in ontwikkeling. Eind mei wordt het convenant met de werkafspraken door de partners ondertekend. Daarnaast is de praktische ontwikkeling van het CJG inmiddels in gang gezet. De ontwikkelingen passen binnen de planning.

  - Het Coördinatiepunt Jeugd integreren in het CJG

Het coördinatiepunt maakt een snelle ontwikkeling door. Inmiddels is het signaleringsysteem in de testfase en is een start gemaakt met privacyprotocollen. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er veel bereikt is in een korte periode, maar dat er ook veel hobbels te nemen zijn. Uit de evaluatie blijkt dat het plaatsen van het coördinatiepunt buiten de gemeentelijke organisatie de doorzettingsmacht van de gemeente verzwakt. Daarom is besloten om uiterlijk per  juli het coördinatiepunt binnen de gemeentelijke organisatie onder te brengen.

5. Subdoelstelling:

Middels toezicht en handhaving bij kinderopvang en peuterspeelzalen de kwaliteit en veiligheid waarborgen.

5.1	Uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang

Dit loopt via het gemeentelijk register kinderopvang. Daarin zijn 11 locaties opgenomen.

5.2	Toezicht- en handhavende taken peuterspeelzalen

Dit loopt via de inspectie van de GGD. Waar nodig zal de gemeente handhaven. Op dit moment geen bijzonderheden te vermelden.

6. Subdoelstelling:
Vrijwilligers ondersteunen mensen in kwetsbare situaties en geven tegelijkertijd vorm aan maatschappelijke betrokkenheid

  - Samen met organisaties voor (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers einddoelen opstellen.
Ambtelijk in voorbereiding. Gesprekken met VIT hierover gaande.

  - Zorgen voor (inter)lokale samenwerking en afstemming tussen organisaties voor (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers
Ambtelijk in voorbereiding.

  - Meerjarige afspraken maken met organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg stimuleren.
zie 6.1

  - PR rond vrijwilligerszorg stimuleren.
Nog geen initiatieven over te vermelden.

7. Subdoelstelling:

Mensen die onder de regeling van het “generaal pardon” vallen, de mogelijkheid bieden te participeren (dat gaat veel verder dan programma 8 hoort daarom deels ook bij dit programma.

  - Naar aanleiding van het “Generaal Pardon”, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning een verblijf voor onbepaalde tijd vertrekken en inburgeren. (zie programma 8). Daarnaast deze mensen ook huisvesten en integreren. 
Gemeente en de woningstichting zijn overeengekomen dat zij maandelijks 3 woningen voor generaal pardonners beschikbaar worden gesteld tot en met mei. Dit is boven de landelijke verplichting die ons is opgelegd. Tot op heden wordt deze norm gerealiseerd.

Financiële toelichting

PROGRAMMA 7 –  CULTUUR, RECREATIE EN SPORT

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                                    Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot

G.A. van Balveren

J.W. Haverdil

W.E.N. Rijnsaardt

Hoofddoelstelling:

Versterken sociaal economische omstandigheden landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken en leefbaarheid om vitale plattelandsgemeente te realiseren

Zie de beleidshoofdpunten Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme en Wet maatschappelijke ondersteuning.
Afstemming/integratie monumenten- en cultuurbeleid, archeologie en recreatie en toerisme.

1. Subdoelstelling:

Verbeteren van de ecologische infrastructuur

1.1	Uitvoering Da’s Goed ( zie ook programma 1 – Ruimtelijke ontwikkeling)
Uitvoering in handen van de Gebiedscommissie. De hoop is dat bij de uitvoering van het LOP hier harder aan getrokken zal worden.

1.2	Opstellen Uitvoeringsplan de EVZ Boven Slinge
Het waterschap heeft een visie opgesteld die binnenkort zal worden vastgesteld. Hierbij is ook rekening gehouden met recreatieve aspecten (fietspad langs de Boven Slinge).

1.3	Uitvoering EVZ Oude IJssel
Stapstenen natuur bij 't Gietelinck zijn in uitvoering. Bij Engbergen, Hutten Zuid en het overige deel in uitvoering.

2. Subdoelstelling:

Verbeteren recreatieve voorzieningen om toename aantal bezoekers te bewerkstelligen en economie te versterken

2.1	Uitbreiding recreatieve routes
In het Regiocontract is de financiering van het grootste deel van de doorgaande fietsverbiding Doesburg-Bocholt opgenomen. Met de uitwerking van het tracé is deels via het project Engbergen en deels via de Wasserkonferenz gestart. Met alle dorpsbelangenverenigingen/fietspadenclubs heeft een sessie plaats gevonden om routewensen te inventariseren. Met de ruitersportsector lopen gesprekken over de uitwerking van paardrijroutes.

2.2	Aanleg TOP’s Idinkbos en Cultuurcluster
De financiering voor de aanleg van de Toeristische Overstap Punten (TOP’s) Idinkbos en Cultuurfabriek Ulft is rond. Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is de trekker. De bouwvergunningprocedure voor het TOP nabij Groot Nibbelink loopt. Realisatie vindt in 2008 plaats. Realisatie van het TOP Cultuurfabriek vindt i.v.m. de werkzaamheden aldaar plaats in 2009.

2.3	Uniform Toeristische objectbewegwijzering
Inventarisatie van de recreatieve objecten die voor uniforme objectbewegwijzering in aanmerking komen is afgerond. Uitvoering in opdracht van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is nog in het jaar 2008 voorzien.

2.4	Digitale informatiezuilen
Financiering (Regiocontract) van het inrichten van digitale informatiezuilen is rond. Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme is hiervan de trekker. Plaatsing zal naar verwachting in het jaar 2009 plaatsvinden.

2.5	Achterhoekspektakeltoer
Als onderdeel van het Regiocontract is co-finaciering ontvangen voor de organisatie van de Achterhoek Spektakel Toer voor een periode van 4 jaar. Deze periode dient te worden gebruikt om het evenement te laten uitgroeien tot een Toer die in belangrijke mate op eigen kracht kan draaien. De Achterhoek Spektakeltoer doet elke 2 jaar een gemeente aan (10 deelnemende gemeenten en 5 etappes per jaar). De voor onze gemeente in 2008 geplande voorstelling van de Achterhoek Spektakel Toer vindt als onderdeel van de opening van de Cultuurfabriek in de zomer van 2009 plaats.

2.6	Invoering fietsknooppuntsysteem
Als onderdeel van het Regiocontract is subsidie ontvangen voor de invoering van een fietsknooppuntensysteem in de Achterhoek. Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) is de trekker van dit project. Er is een conceptkaart uitgewerkt waarop de routes met knooppunten zijn aangegeven. Momenteel worden wensen tot bijstelling geïnventariseerd. Planning is dat het systeem in het voorjaar 2009 wordt opgeleverd en dus voor aanvang van het fietsseizoen 2009 in gebruik kan worden genomen.

2.7	Herstructurering Achterhoekse toeristisch recreatieve organisaties
Eén toeristische organisatie binnen de Achterhoek is niet haalbaar gebleken. Binnen de Regio Achterhoek wordt nu ingezet op een groeimodel. Er vinden studies plaats naar de toekomst van het Recreatieschap Achterhoek&Liemers en de lokale VVV's.

3. Subdoelstelling:

Bevorderen verbreding en implementeren kunst- en cultuurgedachtegoed

3.1	Subsidiëren en initiëren van cultuur- en kunstevenementen
Medewerking (financieel) verlenen om te komen tot een volwaardig IJzermuseum in Ulft
Het IJzermuseum in Ulft wordt momenteel met de organisatoren ambtelijk voorbereid. Dit proces loopt gelijk op met het proces van het cultuurcluster.

3.2	Scheppen randvoorwaarden waardoor kunst- en cultuurgedachtegoed zich optimaal kan ontwikkelen
Vormgeven aan Gebiedsgericht
Cultuurbeleid
Opstellen beleidsnota

De nota wordt in de tweede helft van 2008 aan de gemeenteraad voorgelegd.

3.3	Realisatie Cultuurcluster
Zie beleidshoofdpunt

3.4	Subregionaal Cultuurmanagement vormgeven
Samenwerken Amphion (Doetinchem) en Lochemse Schouwburg na gereedkomen cultuurcluster.

In de afgelopen periode zijn meerdere aandeelhoudersvergaderingen geweest. Belangrijk om te melden dat de financiële bijdrage van onze gemeente niet verandert.

4. Subdoelstelling:

Stimuleren sportdeelname ter bevordering individuele en gemeenschappelijke sociale ontwikkeling en fysieke weerbaarheid in het kader van gezondheidzorg

  - In beeld brengen van het voorzieningenniveau
Ambtelijk in voorbereiding, wordt in het najaar aan de raad aangeboden.

  - Nota accommodatiebeleid
Is gepland voor 2009

  - Initiatieven uit het veld kunnen gehonoreerd worden door middel van het budget Breedtesport. 
Op dit moment lopen er geen initiatieven. Er worden wel initiatieven verwacht in de loop van 2008.

5. Subdoelstelling:

Behoud cultuurhistorisch erfgoed en verbreden van draagvlak hiervoor

  - Opstellen cultuurhistorische beschrijving en kaart van de gemeente

  - Archeologische waardekaart en archeologiebeleid

  - Actualiseren beschrijvingen en gemeentelijke monumentenlijst

  - Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst

  - Analyse erfgoed wederopbouwperiode

  - Inventarisatie historische begraafplaatsen en ontwikkelen beleid

  - Monumentengids uitbrengen

  - Verbeteren informatievoorziening

Financiële toelichting

PROGRAMMA 8 –  ONDERWIJS

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                           Ambtelijk verantwoordelijk: H. Kolenbrander

Hoofddoelstelling:

Bieden van zo integraal mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsmogelijkheden

1. Subdoelstelling:

Bevorderen integrale en sluitende aanpak van onderwijs

Waar mogelijk creëren van multifunctionele accommodaties ( voor 1.1. t/m 1.5 zie toelichting beleidshoofdpunt Brede School).

  - Terborg: Realisatie multifunctionele accommodatie

  - Silvolde: Voorschoolse voorzieningen in servicecentrum Lichtenberg

  - Varsseveld: Haalbaarheidsonderzoek samengaan koningin Wilhelminaschool en Maranathaschool

  - Ulft: Ontwikkeling Ulft-noord in relatie tot positie basisscholen Dobbelsteen en St. Anthonius

  - Opzetten van een integraal huisvestingsplan (IHP). Mede in relatie tot effecten ontwikkeling “Oude IJsselstreek op weg naar 2020”.

  - Besluitvorming inzet schoolbegeleidingsgelden.

Over inzet schoolbegeleidingsgelden na 1 januari 2008 zijn met schoolbesturen kaderafspraken gemaakt.

2. Subdoelstelling:

Voorkomen achterstanden in het onderwijs

2.1	Uitvoeren Onderwijsachterstandenplan (OAB). Stimuleren van deelname voorschoolse educatie door bindende afspraken met onderwijsinstellingen en ouders te maken over:

	-	Bezoek peuterspeelzalen

Er wordt gewerkt met gerichte voor- en vroegschoolse  programma’s. Doelgroeppeuters bezoeken extra dagdelen de peuterspeelzalen, bekostigd uit onderwijsachterstandgelden. In het kader van de bijdrageregeling minderdraagkrachtigen zijn inmiddels 22 aanvragen gehonoreerd.

-     Vermindering van schooluitval

Binnen de netwerken van zorgaanpak zijn in de eerste periode van 2008 28 meldingen leerplichtverzuim in behandeling genomen. Met het Almende College is schoolverzuimprotocol voorbereid en ingevoerd.

3. Subdoelstelling:

Bevorderen en nastreven zo optimaal mogelijke integratie van allochtone burgers binnen basis-, voortgezet en tweede kans onderwijs (VE)

3.1	Beleidsplan integratiebeleid

Concept-kadernotitie is uitgewerkt en zal in juni aan de commissie Welzijn en Zorg worden voorgelegd.

Financiële toelichting

| Lasten |  | voordeel | 30.983,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwijsgebouwen De onroerendzaakbelasting is niet correct geraamd, de begroting bijstellen met € 12.565. |
| Leerlingenvervoer Bij de prognose is uitgegaan van het aantal leerlingen dat op dit moment gebruik maakt van het leerlingenvervoer (ca. 325 leerlingen). De aanvragen voor het nieuwe schooljaar moeten voor 1 juni binnen zijn. De verwachting is dat het aantal leerlingen ongeveer gelijk blijft of licht stijgt. De verwachting is dat de uitgaven structureel € 30.000 hoger zullen zijn. Dit komt door meer specifieke problemen waarvoor individueel vervoer vaker noodzakelijk is. De inkomsten blijven nagenoeg gelijk. |
| Onderwijs allochtonen minderheden Het betreft hier de autonome middelen voor onderwijs achterstanden beleid. In het verleden werden hieruit de kosten VVE-leidster en extra dagdelen voor doelgroeppeuters in peuterspeelzalen bekostigd. Nu worden deze kosten toegeschreven naar de post Onderwijs Achterstanden Beleid, rijksmiddelen. Derhalve kan dit budget vervallen, dit levert een structureel voordeel op van € 72.528. |
| Schoolzwemmen De uitgaven (de kosten van het zwemvervoer) komen € 8.000 hoger uit. Door veranderingen in het zwemrooster kost het vervoeren meer tijd. Ook de te verwachten inkomsten komen € 8.500 hoger uit, door een hogere eigen bijdrage. |
| Overige onderwijs voorzieningen De basisscholen maken gebruik van verschillende sportzalen die eigendom zijn van derden. Veelal stichtingen of schoolbesturen. Vervolgens worden deze vergoedingen uitbetaald aan de stichtingen en schoolbesturen. De Wilhelminazaal en het buurtschapshuis Sinderen ontvangen een vast bedrag per jaar voor dit onderwijsgebruik. Ook de uitgaven voor de aanschaf van de Anne Frank Krant, de helft van deze kosten vergoedt de gemeente aan de scholen, komen ten laste van deze post. De subsidie voor godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en de subsidie voor Kunstmenu worden hier ook uit betaald. De uitgaven komen € 20.080 lager uit. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak. |
| Onderwijs achterstanden beleid Het betreft hier rijksmiddelen die mogen worden ingezet ten behoeve van het Onderwijs Achterstanden Beleid. Uitgaven en inkomsten verlopen budgettair neutraal. (stijging van € 12.000). |

PROGRAMMA 9 –  SOCIALE VOORZIENINGEN

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                           Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot

Hoofddoelstelling:

Bevorderen dat burgers participeren en hen een minimale bestaanszekerheid garanderen

1a. Subdoelstelling:
Meer WSW-geïndiceerden werken buiten de beschutte werkomgeving van SW organisatie

1a.1	Meer sturing en regie gemeente Oude IJsselstreek
	Uitvoering beleidsvisie

Hiervoor is een verordening ambtelijk in voorbereiding, deze zal in juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

1b. Subdoelstelling:
Meer WSW-geïndiceerden werken buiten de beschutte werkomgeving van SW organisatie

1b.1	Rechtstreekse financiering van en door gemeente
De rechtstreekse financiering is vanaf 2008 een feit. Dit biedt de gemeente meer mogelijkheden tot het voeren van regie en sturen van de uitvoering door de werkvoorzieningschappen.

2. Subdoelstelling:
Het voorkomen en doorbreken van sociaal isolement en het bevorderen van sociale participatie

  - Financieel beter toegankelijk maken sociaal-culturele activiteiten

  - Project Sociale activering fase 4 klanten

3. Subdoelstelling:
Goede bereikbaarheid van de inkomensvoorzieningen voor de individuele burgers

  - Stimuleren bekendheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke voorzieningen door zorgloket te positioneren als hét informatie- en adviespunt voor vragen rondom inkomen
Verankeren klantmanagement.

Het zorgloket bevordert dit door spreekbeurten te houden. Daarnaast zal dit onderwerp worden meegenomen in het uitvoeringsplan van het minimabeleid en armoedebestrijding, die in juni aan het college wordt voorgelegd.

Financiële toelichting

PROGRAMMA 10 –  ALGEMEEN BESTUUR

Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse                                           Ambtelijk verantwoordelijk: S. Koster

C.M. Sluiter-Kuilwijk

Hoofddoelstelling:

Betrouwbare, transparante, klantvriendelijke, efficiënt en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente.

Strategische visie actualiseren op basis van “Oude IJsselstreek op weg naar 2020”)

Het concept van de strategische visie was gereed in november 2007 en wordt bestuurlijk verder geleid in de 1e helft van 2008.

1. Subdoelstelling:
Vergroten draagvlak voor gemeentelijke besluitvorming

  - Interactieve beleidsvorming/burgerparticipatie

Dit project wordt in de tweede helft van 2008 opgestart.

  - Dorps/kernbezoeken

In 2007 is een convenant getekend waarin afspraken met de wijkraden en de belangenverenigingen vastliggen. Er is bijvoorbeeld jaarlijks een overleg tussen de wijkraad en de wethouder en er is een contactpersoon bij de gemeente waar belangenverengingen en wijkraden terechtkunnen met vragen.

  - Wijkgericht werken

Elke kern wordt door een vaste ploeg onderhouden. In de praktijk blijkt dat de burger de                        weg naar de ploegen beter weet te vinden. In 2008 wordt het verder uitgebouwd.

  - Opstellen communicatieplan

Dit plan wordt in de tweede helft van 2008 opgesteld.

2. Subdoelstelling:
Waardering dienstverlening met minimaal een 7

2.1	Voorbereiding invoering omgevingsvergunning per 1-1-2009

Er is een projectgroep opgericht. Deze heeft een visiedocument opgesteld. De vergunningverleners zijn via cursussen van de wetwijzigingen op de hoogte gesteld. Dit voorjaar moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van organisatie en itc.

3. Subdoelstelling:
Kwaliteitsverbetering openbaar bestuur

    - Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid door college 

-	Openbare ruimte
Het onderzoek uit 2007 bij Publiekszaken wordt in het 2e kwartaal van 2008 afgerond. Daarna 	wordt aangevangen met het doelmatigheidsonderzoek bij Openbare Ruimte.

    - Project BAS
Het project wordt in 2008 nog opgepakt

    - Kwaliteitsverbetering P&C-instrumentarium
Wordt voortdurend aan gewerkt. In de producten komt dit tot uitdrukking (berap’s, voorjaarsnota, begroting en jaarverslag).

4. Subdoelstelling:
Promotie gemeente

  - Opstellen communicatieplan

Dit plan wordt in de tweede helft van 2008 opgesteld.

5. Subdoelstelling:
Optimale toegankelijkheid gemeentelijke informatie

5.1	Verbeteren elektronische dienstverlening
	In 2007 is een onderzoek naar de verbetering van dienstverlening aan bedrijven opgestart. In 	het 2e kwartaal van 2008 vindt de afronding plaats.

6. Subdoelstelling:
In stand houden goede leefomgeving door uitvoeren integrale handhaving

6.1	Uitvoeren integraal handhavingsprogramma

De controles lopen in lijn met de prognose. Bouw blijft iets achter, dat komt vooral door de

controle op een aantal omvangrijke bouwwerken. Tegelijkertijd loopt milieu iets voor. Blijven monitoren of de aantallen gehaald worden. Er zijn en worden een aantal kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Het thema "Kampeerterreinen" zal mogelijk voor de volgende marap van invloed zijn in de zin dat indien dit thema wordt opgepakt daar mogelijk een verschuiving binnen de uren voor moet plaatsvinden dan wel externe ondersteuning nodig is. Dit hangt sterk samen met de aanpak die (nog) moet worden gekozen.

  - Vaststellen integraal handhavingsprogramma 2009

Gepland voor de 2e helft van 2008; in afstemming met nieuwe eerste medewerker

  - Verslag uitvoering integraal handhavingsprogramma 2007

Opgenomen in de jaarrekening 2007 die inmiddels door de Raad is vastgesteld

Financiële toelichting

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren                                           Ambtelijk verantwoordelijk: J. Jansen

Financiële toelichting

|  | Primitieve begroting 2008 | Wijzigingen n.a.v. Berap | Nieuwe raming |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale lasten | € 101.375,00 | € 62.000,00 | € 163.375,00 |
| Totale baten | € 38.369.265,00 | € 287.868,00 | € 38.657.133,00 |
| Totaal programma | € 38.267.890,00 |  | € 38.387.758,00 |

| Lasten |  | nadeel | 62.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene uitkering Binnen de algemene uitkering 2008 wordt ± € 21.500 ontvangen voor Programmatisch handhaven, € 28.000 voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening en ± € 12.500 voor het elektronisch kinddossier. Deze bedragen dienen hiervoor beschikbaar te blijven. Hiervoor wordt binnen dit product een uitgavenraming opgenomen van € 62.000. |

| Baten |  | voordeel | 287.868,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Overige baten en lasten De opgenomen stelpost voor kostendekkende tarieven is begraafrechten is verrekend op product 64 lijkbezorging. Op dit product levert dit een inkomsten nadeel op van € 77.000 op. De kostendekkende tarieven bouwleges is verrekend op product 43 bouwleges. Dit levert op dit product een nadeel op van € 112.500,--. |
| Algemene uitkering De algemene uitkering is volgens de laatste uitdraai ( 2008-04)van het Ministerie te berekenen op € 33.413.390. Hiervan is € 4.610.334 beschikbaar voor de WMO 2008, de begroting wordt voor dit verschil (€ 226.005) budgettair neutraal verwerkt en derhalve als uitgave raming op product 57 bijgeraamd. Bovendien is in het kader van de Stimuleringsregeling mantelzorg een bedrag ontvangen van € 82.533, welk bedrag geraamd(aan de uitgavenkant) dient te worden op product 57 (WMO). |
| OZB eigenaren en gebruikers niet woningen Hier ontstaat een voordeel van € 137.000, aan de ene kant is dit ontstaan doordat onterecht de index van 3% niet in de begroting is verwerkt (€ 67.540). Daarnaast bleek dat de totale WOZ waarde van de niet woningen na definitieve controles eind 2007 iets hoger uit te vallen dan begroot (€ 69.460). |
| Woonlasten: Betreft tevens product 27 riolering en product 25 reiniging en afvalverwijdering. In de begrotingsraad van november 2007 heeft de raad voor het jaar 2008 ingestemd met een stijging van de woonlasten met 9,5%. Uitgaande van een totale woonlast in 2007 van € 8.695.000,-- zouden de woonlasten in 2008 € 9.524.000 mogen bedragen. Zoals het er nu naar uit ziet zal de totale opbrengst van de heffingen die onder de woonlasten vallen (rioolrechten, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen eigenaar woning) ongeveer € 9.646.000,-- bedragen. Na aftrek van € 20.000,-- wegens areaalontwikkeling halen we voor het jaar 2008 € 106.000 extra aan woonlasten binnen. De reden hiervoor ligt in het feit dat er bij het vaststellen van de diverse belastingtarieven aannames moesten worden gedaan. Op dit moment hebben wij de gevolgen van de systematiek inzake de woonlasten zover in beeld dat de verschillende tarieven voor de komende jaren beter conform de afspraken kunnen worden vastgesteld. Er ontstaat een nadeel op de OZB eigenaren woningen van € 54.000 (onderdeel van de woonlasten) aangezien er een verrekening plaats vindt binnen de riolering die budgettair neutraal dient te verlopen via het rioleringsfonds. |

Bedrijfsvoering

# Personeel en Organisatie

# Taakveld

Taakveld is terug op capaciteit door de benoeming van twee P&O adviseurs. Er kan opnieuw gebouwd worden aan een stabiel taakveld door het inwerken van de nieuwe medewerkers.

# Personeel

Het verloop bevindt zich op een normaal niveau (ruim onder de 10%). Wel zijn enkele functies op specifieke vakgebieden moeilijk te vervullen. Dit komt door de markt, schaarste aan bijvoorbeeld specialisten op het gebied van ruimtelijk ordening, planeconomie, handhaving, projectleiding zijn nauwelijks te vinden.

# MTO

# Functioneringsgesprekken

Naar verwachting zullen de functioneringsgesprekken voor de zomer worden afgerond. Dit jaar wordt in het functioneringsgesprek ook aandacht geschonken een het individuele werkplan.

# Opleidingen

Uitvoering van het opleidingsplan loopt op schema.

# Ziekteverzuim

Het totaal percentage is 4,5 %. Dat is een mooi resultaat. Openbare ruimte zit ruim boven het gemiddelde (7,1 %), Puza, OO en BDO er iets boven (respectievelijk 5,0, 5,1 en 5,0 %). Gerichte inzet op die onderdelen binnen Openbare ruimte waar het verzuim het hoogst is, heeft al een daling te zien gegeven van 10,9 % in januari naar 3,6 % in april. Dat is voor een afdeling met een buitendienst een prima resultaat! Naar verwachting zal dus ook binnen Openbare ruimte het percentage zakken naar een normale hoogte.

# Arbeidsomstandigheden

Als naijl effect van de herhuisvesting zijn een aantal zaken nog aangepast. Op dit moment is de topkoeling nog niet functioneel. De storing is opgespoord en op korte termijn wordt dit de storing verholpen.

Binnen Puza en VH is de training “Omgaan met agressie en geweld” uitgevoerd.

De brandweerkazernes in Silvolde en Varsseveld voldoen niet aan de eisen. Een oplossing wordt voorbereid op basis van een toegekend budget.

# Loopbaanbegeleiding

Op dit punt lopen we voor op de invoering van de nieuwe CAO. Intern bestaat de mogelijkheid begeleid te worden met betrekking tot je loopbaan. Dit wordt een verplichting in de nieuwe CAO. We zullen voor de komende jaren alleen onze capaciteit op dit punt hoeven aan te passen.

Een beperkt aantal medewerkers krijgt de interne begeleiding, sommigen extern.

# Organisatie

Het projectbureau OWN 2020 krijgt steeds meer vorm. Met de inzet van externen (projectleider, planeconoom) en benoemen van enkele tijdelijke medewerkers (projectondersteuning, marketing) krijgt het bureau organisatorisch gestalte. Inhoudelijk gebeurt hetzelfde, door de grootste projecten over te nemen van de “lijnorganisatie” krijgt het bureau ook meer inhoudelijk gestalte.

# Cultuur

Met de trainingen op het gebied van de invoering van het Individuele werkplan (IWP) wordt de ontwikkeling op het gebied van “willen” (doelen stellen, resultaatgericht werken) afgerond. Daarmee wordt het een verder te begeleiden instrument. Het blijkt dat het denken in doelen voor velen lastig is.

# Informatisering en automatisering

# Beschikbaarheid systemen

De gezamenlijke infrastructuur met Doetinchem is succesvol in gebruik genomen. Verfijning van de beheersorganisatie loopt volgens plan. Met name de dienstverlening aan de eindgebruikers zal snel op niveau komen. De “uitrol” naar het ISWI wordt in het 2e kwartaal afgerond. Er is veel interesse van de buitenwereld voor onze samenwerking en wat die voor mogelijkheden biedt.

# Telefooncentrale

Na de vervanging van de telefooncentrale vorig jaar, zijn dit jaar nog wat probleempjes opgelost. Het TIC beschikt nu over enige stuurinformatie (aantal wachtenden in de rij) Het is de bedoeling aan meer managementinformatie te gaan werken.

# Elektronische dienstverlening

De gemeentelijke Website wordt momenteel voorzien van nieuwe functionaliteit. Naast DigiD en internetkassa wordt ook een raads- en bestuurlijk informatiesysteem opgenomen. Ook wordt een koppeling gemaakt met het gemeentelijk Geografisch Informatiesysteem. Tevens is een samenwerking gesloten met de landelijke Samenwerken Catalogi. Hiermee voorziet de gemeentelijke website ook in landelijke overheidsproducten.

# Projecten

Het project Basisadministratie adressen en gebouwen loopt op schema. De geografische informatie ontwikkelt zich, met name de aanpak van bestemmingsplannen loopt nog moeizaam. Het begin bestaat nu in de vorm van een plan van aanpak.

Het plan om voor TIC in 2009 een “customers relation management” systeem aan te schaffen, wordt wat de organisatie betreft opgeschaald naar het project “De gemeente heeft antwoord”. Daarmee voldoet de doelstelling aan de bestuurlijke doelstelling om de dienstverlening optimaal te organiseren. Wel is dan een extra investering nodig. Deze is aangeboden aan het bestuur in hetkader van de voorjaarsnota.

# Planning en control

# Taakveld

Door wisseling in personeel staat de levering onder druk.

# Producten

De jaarrekening is door omstandigheden onder druk tot stand gekomen. Desondanks is het inhoudelijk een goed product. De verbetering van de leesbaarheid is echter daardoor op het 2e plan gekomen. De voorbereiding van voorjaarsnota loopt.

De organisatie gaat langzaam beter aanleveren, maar dit is nog wel voor duidelijke verbetering vatbaar. Het besef dat de producten uit de cyclus niet van het taakveld Financiën zijn maar van de hele organisatie, moet verder groeien.

# Beheersing

Door de afdelingsplannen eerder gereed te hebben, hebben we een stap gezet naar een betere beheersing (planning) dit jaar worden de afdelingsplannen 2009 uitgewerkt in de periode tussen voorjaarsnota en begroting. De controle op de beschikbaarheid van capaciteit geeft daardoor inzicht in de realiseerbaarheid van de begroting vóór de besluitvorming. Zonodig kunnen dan ook alternatieve wijzen van realisatie overwogen worden

# Kwaliteitszorg en procescontrol

# Taakveld

Door zwangerschap is het taakveld tot oktober onbezet. Er is gekozen om voor de afdeling Openbare ruimte de processen extern te laten beschrijven. Dit is een afgeronde klus en kan daardoor uitbesteed worden.

# Producten

Er zijn twee doelmatigheidsonderzoeken gehouden (burgerzaken en belastingen). De evaluatie van de resultaten staat gepland voor juni. Het volgende staat gepland voor het zorgloket.

De staat van de gemeente 2007 is afgerond. Het beeld is vergelijkbaar met dat van 2006. Op enkele voor de hand liggende punten is afwijkend gescoord. Zo is de parkeergelegenheid bij het gemeentehuis negatiever beoordeeld dan in voorgaande jaren. Dat beïnvloedt de tevredenheid over de dienstverlening. Maar het is een logisch gevolg van de bouw van een nieuw gedeelte van het gemeentehuis. De punten van aandacht worden door de betreffende taakvelden meegenomen in de voorjaarsnota.

# Juridische control

Taakveld AJBZ zet structureel in op verbetering van juridische kwaliteit en control binnen het dienstverleningconcept en op algemeen bestuurlijke ondersteuning van bestuur en organisatie.

Over de afgelopen periode hebben de activiteiten van het taakveld tot de volgende resultaten geleid:

- Het koerstraject bij de Regio Achterhoek is ondersteund ten behoeve van college en raad.

- De behandeling van bezwaarschriften gebeurt vanuit een digitaal ingericht werkproces met voortgangsbewaking.

- De regeling voor de behandeling van klachten is gemoderniseerd.

- Het consulentschap ten behoeve van de organisatie is meer proactief vormgegeven.

- Er is interne scholing verzorgd voor nieuwe medewerkers.

- Verordeningen en beleidsregels zijn digitaal ontsloten en beschikbaar, zowel intern als op internet.

- Er is geadviseerd over de invoering van mediation in onze bestuurspraktijk.

# Rekenkamercommissie

Met instemming van het presidium is het contract met De Lokale Rekenkamer voor voorzitterschap en onderzoek van de rekenkamercommissie met twee maanden verlengd tot 1 juli 2008. Dit om de lopende trajecten af te ronden. De verlenging past het begrotingsbudget. De rekenkamercommissie is bezig met een zelfevaluatie, die uitmondt in een rapportage. De interim-griffier zal daarover advies uitbrengen aan het presidium en dat weer aan de raad. Dit in het kader van de opdracht van de interim-griffier voor de ontwikkeling van het duale stelsel. Hierbij zal ook de studie van BZK naar profiel en prestaties van de plaatselijke rekenkamers worden betrokken. Hierover is eind juni een congres van BZK.

# Huisvesting

Per 1 januari 2008 is de nieuwe huisvesting in gebruik genomen. De nieuwe werf en het uitgebreide gemeentehuis. Enkele –vooral technische-  werkzaamheden moesten nog plaatsvinden, maar ondanks de onrust die dat met zich meebracht, is ook dat eind maart afgesloten. Met enkele kleine latere aanpassingen in het gemeentehuis is nu de rust weergekeerd. Alom is er tevredenheid over de bereikte resultaten door de veel directere mogelijkheden voor communicatie. Ook de vernieuwde PC’s hebben geen enkel probleem opgeleverd. Momenteel resten nog wat nazorg klussen in het gemeentehuis, zoals optimaliseren van beveiliging, aanpassing van brandveiligheidszaken en inregelen van de klimaatbeheersing.

In juni wordt de financiële tussenstand opgemaakt en gerapporteerd. Dit is een zinvolle stap omdat alle zaken aan de uitgavenkant van dit totaalproject, afgerond zijn. Resten nog zaken zoals ontwikkeling van de Waalstraat, Oversluis, voormalige Gemeente werf Gendringen en verkoop van het voormalige gemeentehuis in Varsseveld die pas op langere termijn afgehandeld kunnen worden.

# Documentaire informatievoorziening

De afdeling kampt met achterstanden op archivering die niet kleiner lijken te worden. Inmiddels zijn maatregelen genomen om deze achterstanden in te lopen. Maar er gaat veel meer tijd zitten in de postverwerking dan voorzien. Dit gaat deels ten koste van de archivering.

De digitale post neemt toe, maar de hoeveelheid analoge post neemt vooralsnog niet af. Een andere oorzaak in de hoeveelheid tijd die gemoeid is met de postverwerking zou kunnen zijn gelegen in het systeem. Onderzocht wordt hoe dit beter kan. Ook de aansturing van het taakveld zal opnieuw worden georganiseerd. Daarbij zijn we in afwachting van het definitieve rapport van het evaluatie-onderzoek van de organisatie.

# Inkoop

# Taakveld

Door omstandigheden is er tijdelijk minder capaciteit beschikbaar. Dit gaat niet ten koste van het begeleiden van aanbestedingen.

# Inkoop

De inkoopadviseurs van 8 gemeenten in de regio Achterhoek onderzoeken of en op welke wijze de samenwerking bij inkoop en aanbestedingen, geformaliseerd kan worden. Doel hiervan is het realiseren van besparingen door schaalvergroting en de uitwisseling van kennis en ervaring.

Het taakveld Inkoop begeleid actief en intensief een aantal complexe aanbestedingstrajecten, zoals WMO Hulpmiddelen en WMO Huishoudelijke Verzorging. Door dergelijke begeleiding van aanbestedingstrajecten groeit langzaam de bewustwording binnen de organisatie betreffende centraal gecoördineerde inkoop.

# Subsidieverwerving

Het binnenhalen van subsidiegelden, maar ook het begeleiden van de verantwoording, vraagt de nodige specifieke expertise en ambtelijke capaciteit. Er is echter door de raad geen budget beschikbaar gesteld om de functie van subsidie/fondsenwerver tijdelijk dan wel structureel in te vullen Op ambtelijk niveau wordt naar mogelijkheden gezocht om toch tot een invulling van de functie van subsidie/fondsenwerver te komen.

# Communicatie

# Taakveld

Het taakveld heeft te kampen met personele problemen. De vervanger van de 1e medewerker, die met zwangerschapsverlof was, viel uit en een ervaren consulent is vertrokken. Er zijn enkele tijdelijke medewerkers ingehuurd. Het ontbreken van continuïteit heeft de werkzaamheden van het taakveld wel onder druk gezet. Er worden op korte termijn vacatures opengesteld, om de personele capaciteit weer op orde te krijgen.

# Externe communicatie

De focus heeft gelegen op de reguliere werkzaamheden van het taakveld zoals de gemeentepagina, bijhouden van de website, gemeentegids, mediacontacten en schrijven van voorwoordjes en speeches. Het taakveld heeft wel een meer pro-actieve regisserende rol op zich genomen bij het persgesprek van het college, door het wekelijks opstellen van een mediamemo.

Op dit moment wordt gewerkt aan de verbeterslag website. De website wordt niet alleen voorzien van nieuwe functionaliteiten maar krijgt ook een gerestylde homepage, waarin een prominentere plek is weggelegd voor het nieuws van de gemeente. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe website-module; Beleid in Beeld. Met deze module wordt per kern aan de hand van beeld- en kaartmateriaal de tussenstand van het collegeprogramma en de toekomstvisie OWN 2020 in beeld gebracht. De plattegrond van de gemeente wordt hierbij gebruikt als basis. Deze module wordt volledig geïntegreerd in de gemeentelijke website. Naar verwachting is dit in de zomer gereed. Dit alles wordt ook vertaald in een papieren versie, die nog voor de zomer huis-aan-huis wordt verspreid in de hele gemeente.

Er wordt op dit moment een strategisch marketingplan ontwikkeld voor OWN 2020.

Het organisatiebreed implementeren van burgerparticipatie staat gepland voor de tweede helft van het jaar.

# Interne communicatie

# Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de interne communicatie. Vanwege de personele problemen is het taakveld er nog niet aan toegekomen een begin te maken met de interne professionaliseringsslag: van een uitvoerend naar een meer regisserend taakveld. Dit geldt ook voor de verbeterslag intranet.

# Griffie

Vanaf april is de interim-griffier aangetreden met de opdracht om - naast de dagelijkse zorg voor en leiding aan de griffie - nieuwe afspraken te helpen uitlijnen voor het samenspel tussen raad, publiek, college en ambtelijke organisatie. De griffie zal daarbij denkelijk meer dan voorheen een integraal onderdeel van de ambtelijke organisatie zijn. In dat verband zijn het profiel en de prestaties van de griffie(medewerkers) aandachts- resp. ontwikkelingspunten. Specifiek aandacht krijgt de tijd die de griffie kwijt is aan het notuleren van vergaderingen. Hierop wordt sinds mei tijdgeschreven om af te kunnen wegen op welke manier de griffie de raad efficiënt en effectief kan bijstaan.